Proyecto - “WeWiza”: El Compañero de Compras Ideal

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Curso 2022-24

Autor/a/es:

JiaCheng Zhang y Ángel Maroto Chivite

Tutor/a:

Alberto Madera Chamorro

Departamento de Informática y Comunicaciones

I.E.S. Luis Vives

Contenido

1	Resumen	4

1.1	Justificación del proyecto	4

2	Objetivos	5

2.1	Planificación Gantt	5

2.2	Kanban + Scrum	6

2.3	GitFlow	7

3	Análisis/Elección Tecnológica	8

3.1	Base de Datos	8

3.1.1	Bases de Datos no elegidas	8

3.1.2	Base de datos elegida (MongoDB)	9

3.2	Creación API (Back-end)	10

3.2.1	APIs no elegidas	10

3.2.2	API elegida (FastAPI)	11

3.3	Consumición API (Front-end)	11

3.3.1	APIs no elegidas	11

3.3.2	API elegida (Retrofit)	12

3.4	Interfaz Android	12

3.4.1	Interfaces no elegidas	12

3.4.2	Interfaz elegida (Jetpack Compose)	13

3.5	Competencia	14

3.6	Requisitos	15

3.6.1	Requisitos Funcionales	15

3.6.2	Requisitos No Funcionales	15

3.6.3	Requisitos de Información	15

4	Diseño	16

4.1	Diagrama de Clases y Modelo de Datos	16

4.1.1	Backend	16

4.1.2	Frontend	17

4.2	Diagrama Entidad-Relación (Base de Datos)	18

4.2.1	Backend MongoDB:	18

4.2.2	Frontend Firebase:	18

4.3	Mockup	19

4.4	Tipos de fuentes de texto	19

4.5	Diagrama de vistas	20

4.6	Paleta de Color	20

5	Desarrollo Back-end	21

5.1	Planteamiento	21

5.2	DatabaseManager	22

5.3	Repositorios	23

5.3.1	Markets	23

5.3.2	Wewiza	23

5.4	Servicios	24

5.4.1	Procesamiento de productos	24

5.4.2	Scrapping	25

5.5	Endpoints	26

5.6	Implementación basada en eventos (Reactividad)	28

5.7	Railway Oriented Programming	29

5.8	Seguridad	30

5.8.1	SSL	30

6	Desarrollo Front-end	31

6.1	Interfaz	31

6.2	Firebase	31

6.2.1	Usuarios	31

6.2.2	Gamificación	31

6.3	Inversión de control/Inyector de dependencias	31

6.4	Seguridad	31

6.4.1	Firebase Auth OAuth 2.0	31

7	Tests	32

7.1	Pruebas Unitarias e Integración	32

7.2	Rutas (End-Points)	32

8	Implantación/Despliegue	33

8.1	Alojamiento Servidor	33

8.2	Docker	34

8.2.1	Dockerfile Backend	34

8.2.2	Doker-Compose	35

8.3	Android	37

9	Conclusiones	38

10	Bibliografía	39

Resumen

Justificación del proyecto

La elección de este proyecto se basa en la necesidad creciente de los consumidores de optimizar sus gastos en la compra de alimentos, especialmente en el contexto económico donde la inflación y los cambios en los precios son cada vez más frecuentes.

La aplicación que se propone busca ofrecer una solución práctica y conveniente para ayudar a los usuarios a tomar decisiones informadas sobre dónde comprar sus productos alimentarios al mejor precio.

La aplicación se focaliza en comparar precios entre distintos supermercados y mercados alimentarios en España. Además, incluye una dinámica de gamificación que invita a los usuarios a verificar la correspondencia entre los precios sugeridos en la aplicación y los precios reales.

Este proceso de verificación busca garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación y fortalecer la confianza del usuario en su uso, de ahí adquirimos el nombre “Wewiza” siendo un acrónimo rebuscado del inglés “We are wizards”,

es decir, “Somos magos” poniendo hincapié en que somos una comunidad, tanto los usuarios aportando la validación del producto como de los desarrolladores facilitando un servicio competente.

Los usuarios tienen la capacidad de buscar productos específicos y recibir recomendaciones sobre dónde pueden encontrar el mejor precio para dichos productos. Asimismo, la aplicación ofrece funcionalidades adicionales, como la creación de listas de compras, para las cuales se brindan sugerencias de soluciones optimizadas.

Por último, la aplicación ofrece una experiencia centrada en la eficiencia y la economía para el usuario, ayudándoles a tomar decisiones informadas sobre sus compras de manera ágil y confiable.

Objetivos

- Adquirir conocimientos en el desarrollo de aplicaciones móviles, gestión de bases de datos y despliegue mediante contenedores y alojamiento de servidores.

- Proporcionar a los usuarios una herramienta eficaz para optimizar sus gastos en la compra de alimentos, permitiéndoles tomar decisiones informadas sobre dónde adquirir los productos al mejor precio.

- Desarrollar una aplicación intuitiva y fácil de usar que permita a los usuarios buscar y comparar precios de productos alimentarios en diferentes supermercados y mercados en España.

- Implementar una funcionalidad de gamificación que motive a los usuarios a participar en la verificación de precios de productos, generando un “feedback” útil para mejorar la precisión y confiabilidad.

- Facilitar la creación de listas de compras personalizadas, ofreciendo sugerencias y alternativas basadas en los precios y ubicación del usuario.

  - Planificación Gantt

Mediante 5 “Sprints” semanales, hemos trabajado con una metodología ágil.

Al acabar un “Sprint” semanal, realizamos una retrospectiva de dicho “Sprint”, para verificar nuestros avances o dificultades, mediante objetivos marcados en “Trello”.

Kanban + Scrum

Mediante “Trello” hemos aplicado brevemente el método “Scrum” como el “Back-log” y “Sprints” semanales:

  - “Back-log”: donde explicamos de forma muy general la tarea-

  - “TODO list”: detallamos en profundidad la tarea del “Back-log”.

  - “In progress”: el trabajo que estamos realizando.

  - “Coming to release”: trabajado realizado, en espera de ser verificado por el equipo.

  - “Done to release”: trabajo verificado y dispuesto para lanzar a produción.

GitFlow

Trabajar con “Git” para mantener un control de versiones a lo largo de los “Sprints” es totalmente compatible con la metodología “Scrum” ya que podemos disponer de varias ramas diferenciadas por la fase del ciclo de vida del desarrollo en el que nos encontramos.

  - “Feature”: características independientes.

  - “Dev”: trabajado realizado con el sumatorio de “features”, en espera de ser verificado por el equipo.

  - “Docs”: documentación del proyecto

  - “Hotfix”: errores o “bugs” puntuales que requiren de un arreglo inmediato.

  - “Main”: trabajo verificado y dispuesto para lanzar a produción.

Análisis/Elección Tecnológica

Base de Datos

Bases de Datos no elegidas

    - Ventajas:

      - Potente soporte para características avanzadas como transacciones ACID, integridad referencial y procedimientos almacenados.

      - Fuerte enfoque en la integridad de los datos y la seguridad.

      - Escalabilidad y rendimiento sólidos para aplicaciones de alto volumen y alta concurrencia.

    - Desventajas:

      - Curva de aprendizaje más pronunciada.

      - Menor popularidad y adopción.

    - Ventajas:

      - Amplia adopción y comunidad activa.

      - Rendimiento rápido para aplicaciones de tamaño mediano.

      - Facilidad de uso y amplia compatibilidad con herramientas y lenguajes de programación.

    - Desventajas:

      - Limitaciones en escalabilidad y rendimiento para grandes volúmenes de datos.

      - Menor soporte para características avanzadas.

    - Ventajas:

      - Compatibilidad con MySQL y mejora de características adicionales.

      - Mejora continua y desarrollo comunitario activo.

      - Escalabilidad y rendimiento debido al almacenamiento en columnas mejorado.

    - Desventajas:

      - Dificultades en migraciones y portabilidad.

      - Documentación menos extensa.

Base de datos elegida (MongoDB)

    - Ventajas:

      - Modelo de datos flexible y escalabilidad horizontal.

      - Alto rendimiento para operaciones de lectura y escritura en entornos de alta carga.

      - Buena integración con aplicaciones modernas y “frameworks” de desarrollo.

    - Desventajas:

      - Falta de soporte transaccional ACID completo en comparación con sistemas de bases de datos relacionales.

      - Menor rendimiento para operaciones complejas de análisis.

Creación API (Back-end)

APIs no elegidas

    - Ventajas:

      - Framework completo y con todas las funciones, que incluye características como autenticación, ORM, administración de usuarios y más.

      - Buena documentación y comunidad activa.

    - Desventajas:

      - Mayor curva de aprendizaje inicial.

      - Menos flexibilidad para proyectos pequeños.

    - Ventajas:

      - Ligero y minimalista.

      - Amplia gama de extensiones disponibles para añadir funcionalidades específicas según las necesidades del proyecto.

      - Facilidad de aprendizaje y uso.

    - Desventajas:

      - Requiere una mayor responsabilidad por parte del desarrollador en la toma de decisiones de diseño y elección de herramientas.

API elegida (FastAPI)

    - Ventajas:

      - Alto rendimiento y eficiencia gracias a su integración con Pydantic, lo que permite la generación de código altamente optimizado.

      - Fácil creación de API RESTful con una sintaxis declarativa y tipado estático.

      - Integración sencilla con herramientas de documentación automática como Swagger y ReDoc.

    - Desventajas:

      - Relativamente nueva conlleva una menor cantidad de recursos y bibliotecas disponibles.

      - Curva de aprendizaje moderada debido a su enfoque en la programación asíncrona y en el uso de Pydantic para validación de datos.

Consumición API (Front-end)

APIs no elegidas

    - Ventajas:

      - Está integrado con las corutinas de Kotlin, lo que permite realizar solicitudes de red de forma asíncrona y sin bloqueo de forma nativa.

      - Es muy flexible y modular.

      - Ofrece una API moderna y orientada a funciones que se adapta bien al estilo de programación funcional de Kotlin.

    - Desventajas:

      - Curva de aprendizaje al principio para comprender y utilizar eficazmente el enfoque asincrónico.

      - Menos recursos de la comunidad y documentación.

API elegida (Retrofit)

    - Ventajas:

      - Fácil de usar, interfaz simple y declarativa.

      - Se integra fácilmente con bibliotecas de serialización JSON.

      - Comunidad de usuarios y una documentación extensa.

    - Desventajas:

      - Es sincrónico por defecto, lo que significa que las solicitudes se realizan en el hilo principal de la aplicación a menos que se especifique lo contrario, por lo que manejar operaciones asincrónicas puede requerir el uso de bibliotecas adicionales o patrones de programación más complejos

Interfaz Android

Interfaces no elegidas

    - Ventajas:

      - Desarrollo multiplataforma.

      - Utiliza el motor de renderizado Skia para generar interfaces de usuario altamente fluidas y responsivas.

      - Reutilización de componentes atractivos.

      - Función de Hot Reload de Flutter permite realizar cambios en tiempo real en la aplicación durante el desarrollo, lo que acelera el proceso de iteración y depuración.

    - Desventajas:

      - Las aplicaciones tienden a ser más grandes en tamaño en comparación con las aplicaciones nativas.

      - Menor cantidad de recursos y bibliotecas de terceros.

    - Ventajas:

      - Gran cantidad de recursos y documentación disponibles.

      - Permite separar claramente el diseño de la interfaz de usuario de la lógica de la aplicación.

      - Compatible con versiones anteriores de Android.

    - Desventajas:

      - Puede volverse verboso y difícil de mantener en aplicaciones con interfaces de usuario complejas.

      - Limitación para previsualizar o emular las interfaces.

      - Limitación para desarrollar interfaces más modernas y dinámicas

Interfaz elegida (Jetpack Compose)

    - Ventajas:

      - Se integra perfectamente con el ecosistema de Android y las herramientas de desarrollo de Google.

      - Utiliza un enfoque declarativo para la creación de interfaces de usuario.

      - Incluye una función de previsualización en tiempo real.

    - Desventajas:

      - Relativamente nueva y puede requerir actualizaciones significativas en las aplicaciones existentes para adoptarla.

      - Aunque simplifica la creación de interfaces de usuario en muchos aspectos, puede requerir tiempo para familiarizarse con sus conceptos y patrones de diseño.

Competencia

SpriceSpy, Idealo y Chollometro abarcan una gama amplia de productos, principalmente productos tecnológicos, ropa o incluso alimentación muy específica (alcohol, café, chocolates), pero no se especializan en ningún sector.

Al no encontrar una herramienta realmente accesible y funcional que asista al usuario en su día a día en las compras alimentarias del hogar, “WeWiza” entra cubriendo esa necesidad.

Requisitos

Requisitos Funcionales

- RF-01: Acceso a la aplicación “Log in”.

- RF-02: Registro a la aplicación.

- RF-03: Eliminación de la cuenta.

- RF-04: Modificación de datos de la cuenta.

- RF-05: Buscador de productos.

- RF-06: Agregar productos a lista de la compra del usuario.

- RF-07: Eliminar productos de la lista de la compra del usuario.

- RF-08: Sistema de niveles de usuario en función de la participación con la aplicación.

- RF-09: Filtrar los productos en función de categorías, tiendas y precio.

- RF-10: Detalles de un producto con productos relacionados y si hay un producto similar en otra tienda a un precio inferior.

- RF-11: Participación en confirmar o negar que el producto corresponde con el real.

- RF-12: Sugerir varias rutas donde realizar la compra en función de los máximos mercados a los que visitar y los productos que tiene el usuario en su lista de la compra.

- RF-13: Recomendar productos en la interfaz principal.

- RF-14: Posibilidad de contactar con los desarrolladores.

- RF-15: Modo claro y oscuro.

- RF-16: Gráfica de históricos mensuales en detalles de producto

Requisitos No Funcionales

- RNF-01: Aplicación de móvil Android.

- RNF-02: “Back-end” en Python con persistencia de datos mediante NoSQL (MongoDB).

- RNF-03: “Front-end” en Jetpack-Compose con persistencia de datos mediante NoSQL (Firebase).

- RNF-04: Despliegue en contendores Docker.

- RNF-05: Alojamiento de servidor.

- RNF-06: Seguridad de API REST mediante JWT.

Requisitos de Información

- Dispondremos de 4 entidades principales:

  - RI-01: Productos: serán proporcionados por los distintos comercios.

  - RI-02: Categorías: serán tratadas en función de cada estructura en los distintos mercados.

  - RI-03: Usuarios: dispondrán de una lista de la compra.

  - RI:04: Lista de compra: cada usuario podrá tener varias listas de compra personalizadas.

Diseño

Diagrama de Clases y Modelo de Datos

Backend

- CategoriaBackMarket y ProductoBackMarket: corresponden a las API-market, es decir el “backend” de cada mercado.

En nuestra implementación hemos definido que un producto solamente pueda tener referencia a una categoría ya que no requerimos de más, aunque una ampliación considerable sería ampliar el catálogo de categorías así dando lugar a que los productos puedan hacer referencia a una lista de categorías.

- ProductoBackWewiza: corresponde a la clase utilizada en nuestra API-wewiza, podemos reducir su complejidad ya que delegamos el almacenaje central de datos a los mercados.

- GananciaPorcentaje y Ganancia son campos que aparecen en endpoints particulares.

Frontend

- Usuario: siempre se almacenará un usuario independientemente del tipo de log-in.

- ListaDeCompra: un usuario podrá disponer de varias listas de compras donde se almacenará el UUID del producto, para posteriormente hacer la llamada a al API.

- ProductoFrontWewiza: al pasar por la API-market y API-wewiza recogemos todos los datos para poderlos presentar.

- GananciaPorcentaje y Ganancia son campos que aparecen en endpoints particulares.

Diagrama Entidad-Relación (Base de Datos)

Backend MongoDB:

- GananciaPorcentaje y Ganancia son campos que aparecen en endpoints particulares.

Frontend Firebase:

Mockup

Tipos de fuentes de texto

- Títulos de grado 1 (H1): Mermaid1001

- Títulos de grado 2 (H2): TT Neue Bold

- Texto estándar: TT Firs Neue Regular

Diagrama de vistas

Flujo de navegación que podrá realizar el usuario en la aplicación móvil:

Paleta de Color

Desarrollo Back-end

Planteamiento

Se ha llevado a cabo simulando la situación en la que cada mercado nos facilita su correspondiente API, al no disponer de esa facilidad nos hemos visto envueltos en la premisa de recolectar los datos recogiéndolos de las páginas web públicas de cada mercado con una finalidad meramente didáctica.

Una vez recolectado los datos planteamos que cada mercado tendrá su backend personal con sus características específicas por lo que hemos construido diversas API Rest monolíticas de cada uno.

Cada mercado presentaba una organización de productos mediante categorías con un criterio muy específico por lo que se ha tenido que realizar un análisis en profundidad de cada mercado y llevar a cabo un tratamiento de datos agrupando en categorías que hemos considera las más adecuadas y de búsqueda frecuente del usuario:

Finalmente se terminaría construyendo la API Rest monolítica de Wewiza donde actuaría como nexo para encontrar, filtrar y proporcionar el servicio de sugerencias de productos de los diversos mercados al usuario.

DatabaseManager

Disponemos de la clase “DatabaseManager” con la responsabilidad de:

- Crear bases de datos en MongoDB.

- Crear colecciones en MongoDB con “Schemas” de validación.

- Conexión a las bases de datos de MongoDB.

- Cierre de conexión a las bases de datos de MongoDB.

Los “Schemas” son validadores para aplicar rigidez y consistencia a las colecciones de las bases de datos de MongoDB así teniendo un mayor control sobre que documentos son aceptados:

Repositorios

Se delega al “Repository” las consultas y modificaciones a la base de datos mediante un CRUD para manipular correctamente los productos:

Markets

Wewiza

Servicios

Procesamiento de productos

Desde el servicio de productos delegamos el procesamiento de cualquier solicitud de los endpoints y ajustamos la respuesta recogiendo los datos del repositorio.

- Se realiza el CRUD estándar mencionado en los repositorios aplicando distintos filtros o cálculos, un ejemplo de uso sería el método get_products_with_good_profit, donde se realizan consultas básicas de READ al repositorio y se realiza el CALCULO de ganancias respecto al histórico pasado:

Scrapping

- Se ha utilizado la librería de Python (BeautifulSoap) para recolectar los datos públicos de las páginas web de los distintos mercados.

Cada mercado dispone de un servicio particular ya que la disposición de los elementos HTML en cada página web son totalmente distintos.

- Requiere de un dispositivo que admita ejecutar Google Chrome ya que necesitamos descargar y ejecutar chromedriver mediante el servicio utilizando la librería Selenium.

- Finalmente, para ejecutar la recolección se debe realizar manualmente mediante una máquina que disponga de los requisitos anteriores y un entorno de ejecución Python.

Endpoints

Cada mercadon dispone de “endpoints” privados donde solo puede acceder el servicio de Wewiza que enruta a los distintos mercados para realizar solicitudes y decidir qué hacer con ellas.

- MARKET

Ejemplo de endpoint sencillo donde se consulta la cantidad de productos desde cualquier mercado:

- WEWIZA:

Ejemplo de endpoint donde se consulta desde wewiza a los markets que disponemos para comprobar la cantidad de productos, utilizando el endpoint anterior de cada mercado:

Servicios ofrecidos por Wewiza:

Desde Wewiza disponemos los siguiente endpoints como servicios para facilitar al usuario.

FALTA PONER EL DE SUGERENCIAS Y CAMBIAR LIKES/UNLIKE A POST:

Implementación basada en eventos (Reactividad)

Esto sería lo de los likes/valoraciones de cada producto… y es probable que sea buena idea en el back, hacerlo todo asíncrono? Por el tema de no saturar el servidor y delegamos las peticiones a las capacidades del procesador del servidor…

Railway Oriented Programming

Mediante (ROP) enfocamos la programación centrando el flujo de datos y posibles errores de una manera más estructurada y sencilla de comprender

En este ejemplo podemos apreciar en nuestra función que estamos insertando un producto en formato Json, esta función se encuentra en un servicio y se redirige al repositorio:

Llegando al repositorio, siempre disponemos de los dos caminos, el camino del éxito y el camino del error:

Seguridad

SSL

Para las conexiones al servidor se realizan mediante HTTPS, por lo que requerimos de un certificado SSL,

en nuestro caso se auto firmó con OpenSSL.

Desde el dispositivo Android en el que se realizarán las peticiones a los distintos “endpoints”, requerirá de la instalación del certificado para que el servidor confíe en él.

Desarrollo Front-end

Interfaz

Firebase

Usuarios

Gamificación

Inversión de control/Inyector de dependencias

Koin=???

Seguridad

Firebase Auth OAuth 2.0

Firebase utiliza el protocolo OAuth 2.0, que es un estándar de la industria para la autorización segura. Cuando un usuario inicia sesión con Google, es redirigido a la página de inicio de sesión de Google, donde ingresa sus credenciales de forma segura. Firebase nunca maneja directamente la contraseña del usuario.

Tests

Pruebas Unitarias e Integración

Pytes y Pytest-mock

Rutas (End-Points)

Thunder-Client, Postman, etc…

Implantación/Despliegue

Alojamiento Servidor

Para el alojamiento del “backend”, se optó por utilizar una Raspberry Pi 3 como servidor principal.

Está ejecutando una distribución Debian como sistema operativo, lo que proporciona un entorno estable y bien soportado para mi aplicación

- Servidor de Aplicaciones: Se configuró “Uvicorn” como servidor de aplicaciones para ejecutar el backend.

Uvicorn es un servidor ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface) que ofrece una ejecución asincrónica y eficiente para aplicaciones Python.

- Base de Datos: se implementó una base de datos MongoDB acorde a la arquitectura ARM del procesador de la Raspberry Pi 3, mediante la imagen de Docker: “apcheamitru/arm32v7-mongo”.

- UFW: facilitó la seguridad para disponer de los puertos abiertos deseados y configurados.

- SSH: nos facilitó la conexión con el servidor de forma remota.

- DNS:  se registró la <IP Pública> facilitada por la compañía proveedora, al dominio: wewiza.ddns.net

Docker

Mediante el despliegue en contenedores permitimos que nuestro proyecto adquiera:

- Portabilidad: encapsulación de la aplicación y sus dependencias.

- Consistencia: garantizamos que se ejecute en el mismo entorno.

- Aislamiento: evitamos conflicto con otras aplicaciones y seguridad.

- Escalabilidad: creación, eliminación y funcionalidades específicas de contenedores ligeros.

- Automatización: mediante la orquestación de contenedores podemos crear un flujo de automatización.

Dockerfile Backend

- Api-Markets:

- Api-Wewiza:

Doker-Compose

Mediante la orquestación de contenedores facilitamos independencia de servicios y automatizamos tareas.

- Api-Markets:

Cada market dispondrá de una red privada para que la única forma de llegar a los datos del contenedor MongoDB sea de manera segura mediante la API del market correspondiente.

Se compartirá una red pública con la API-Wewiza para que las API puedan entre ellas establecer conexión y solicitudes.

- Api-Wewiza:

Se compartirá una red pública con las API-Market para que las API puedan entre ellas establecer conexión y solicitudes.

Android

Intellij o AndroidStudio nos facilita la distribución por APK…

Conclusiones

Bibliografía

- https://aprendepython.es/pypi/scraping/beautifulsoup/

- https://www.openssl.org/

- https://medium.com/@mariovanrooij/adding-https-to-fastapi-ad5e0f9e084e

- https://ubuntu.com/download/raspberry-pi

- https://help.skysilk.com/support/solutions/articles/9000182486--basic-forward-a-port-with-ufw-in-ubuntu-18-04-linux

- https://www.draytek.com/support/knowledge-base/5214

- https://www.noip.com/es-MX

- https://www.youtube.com/

- https://chatgpt.com/

- https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/

- https://changhsinlee.com/pytest-mock/

- https://www.linkedin.com/pulse/testing-python-using-pytest-mock-claudio-shigueo-watanabe/

- https://developer.chrome.com/docs/chromedriver/downloads?hl=es-419